Hodnotící standard

Technik/technička památkové obnovy (kód: 82-038-N)

Autorizující orgán:

Ministerstvo kultury

Skupina oborů:

Umění a užité umění (kód: 82)

Týká se povolání:

Technik památkové obnovy

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

5

Odborná způsobilost

Název

Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

5

Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu

5

Orientace v původních stavebních technologiích a materiálech

5

Orientace ve stavebních technologiích a materiálech používaných při obnově památkových objektů

5

Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu

5

Organizace a kontrola postupu řemeslných prací při obnově památkového objektu

5

Platnost standardu

Standard je platný od: 21.10.2022

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat rozsah stavební dokumentace pro provádění stavby dle platných právních předpisů

Ústní ověření

b) Orientovat půdorys objektu a označit místa dvou předložených řezů

Praktické předvedení

c) Popsat návaznost půdorysných plánů jednotlivých podlaží včetně případných mezipater

Praktické předvedení

d) Popsat konstrukční řešení objektu na základě předložené soudobé plánové dokumentace

Ústní ověření

e) Popsat objekt včetně konstrukčního řešení na základě předložené historické plánové dokumentace

Ústní ověření

f) Určit a odůvodnit souvislosti mezi popisnou dokumentací a plánovou dokumentací

Praktické předvedení

g) Vyhledat v plánové dokumentaci blokaci stavebních prací dle závěrů stavebně-historického průzkumu

Praktické předvedení

h) Popsat  fázi rozpracování realizované stavby podle zápisu stavebního deníku

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Vyjmenovat právní předpisy upravující stavební obnovu památkového objektu

Ústní ověření

b) Vyjmenovat a charakterizovat typy památkové ochrany dle právních předpisů

Ústní ověření

c) Vymezit rozdíly v rozsahu stavebních akcí bez ohlášení, s ohlášením a vyžadujícími stavební povolení

Ústní ověření

d) Navrhnout postup realizace stavební akce v rozsahu stavebního povolení dle právních předpisů po vydání kolaudačního rozhodnutí včetně odlišností dle typu památkové ochrany objektu

Praktické předvedení

e) Vyjmenovat ze zákona povinné revize pro elektrická, plynová zařízení, kouřovody, hromosvody, EPS a EZS s ohledem na provoz památkového objektu

Ústní ověření

f) Vyjmenovat výkonné orgány státní správy pro případ ohlášení změn v dokumentaci a nepředvídaných nálezů v průběhu prací

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Orientace v původních stavebních technologiích a materiálech

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Popsat tři různé historické způsoby opracování kamene

Ústní ověření

b) Identifikovat tři různé historické způsoby opracování kamene dle předložené fotografické dokumentace

Praktické předvedení

c) Popsat tři různé historické způsoby omítání zdiva

Ústní ověření

d) Popsat tři různé historické technologie pokrývání střech

Ústní ověření

e) Vyjmenovat základní příčiny poruch historických konstrukcí: střešního pláště včetně krovu, fasádního pláště, nosné horizontální konstrukce a zdiva

Ústní ověření

f) Identifikovat materiály na základě předloženého vzorku omítky se třemi vrstvami omítky včetně slovního popisu technologie zpracování a použití

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Orientace ve stavebních technologiích a materiálech používaných při obnově památkových objektů

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Stanovit základní přístupy při obnově památkového objektu

Praktické předvedení

b) Určit stav historického zdiva materiálu či historické zděné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií

Praktické předvedení

c) Určit stav dřevěného materiálu či dřevěné konstrukce schopné konzervace, petrifikace a dalších stabilizačních technologií

Praktické předvedení

d) Určit stav historického zdiva či historické zděné konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně

Praktické předvedení

e) Určit stav dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce a zdůvodnit obnovu formou výměny. K tomu uvést vhodné nové materiály a technologie, nelze-li provést tradičně

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.

Sestavení a kontrola rozpočtu stavební činnosti prováděné na památkovém objektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Sestavit rozpočet stavební akce na základě předložené prováděcí dokumentace

Praktické předvedení

b) Sestavit rozpočet stavební údržby na základě fotografické dokumentace poruchy

Praktické předvedení

c) Stanovit způsoby kontroly rozpočtu stavební akce

Praktické předvedení

d) Popsat způsoby a formy sestavení aproximativního rozpočtu či odborného odhadu celkových nákladů stavební akce

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Organizace a kontrola postupu řemeslných prací při obnově památkového objektu

Kritéria hodnocení

Způsoby ověření

a) Sestavit harmonogram modelové stavební akce včetně návaznosti řemesel a technologických přestávek a požadavků na možný operativně-historický průzkum

Praktické předvedení

b) Vysvětlit požadavky na dokumentaci provádění stavby

Ústní ověření

c) Popsat základní technologické postupy omítání historického kamenného, smíšeného a cihelného zdiva

Ústní ověření

d) Popsat základní technologické postupy rozebrání původního dřevěného krovu a stavby nového dřevěného krovu

Ústní ověření

e) Popsat základní technologické postupy opracování kovu a jeho následného antikorozního ošetření

Ústní ověření

f) Popsat technologický postup při řešení konkrétního určeného úkolu

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná

osoba

informuje,

které

doklady

musí

uchazeč

předložit,

aby

zkouška

proběhla

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Před

zahájením

vlastního

ověřování

musí

být

uchazeč

seznámen

s

pracovištěm

a

s

požadavky

bezpečnosti

a

ochrany

zdraví

při

práci

(BOZP)

a

požární

ochrany

(PO).

Zdravotní

způsobilost

není

vyžadována.

Podmínkou

pro

připuštění

ke

zkoušce

je

předložení

dokladu

o

dosaženém

vzdělání.

Uchazeč

musí

mít

minimálně

středoškolské

vzdělání

v

oboru

stavitelství.

Ověřenou

kopii

dokladu

o

dosaženém

vzdělání

doručí

uchazeč

autorizované

osobě

nejpozději

před

zahájením

zkoušky.

Během

zkoušky

je

rovněž

prověřována

uchazečova

schopnost

správně

a

přesně

používat

stavební

terminologii.

Pokyny

k

ověřování

jednotlivých

odborných

dovedností,

resp.

kritérií

hodnocení:

ORIENTACE

VE

STAVEBNÍCH

VÝKRESECH

A

DOKUMENTACI

(KÓD

g11.D.1001)

Stavební

dokumentace

je

pro

účely

zkoušky

v

rozsahu

dokumentace

pro

provádění

stavby

vyžadující

stavební

povolení

při

zapojení

alespoň

5

z

těchto

řemesel:

tesařství,

truhlářství,

klempířství,

pokrývačství,

zednictví,

štukatérství,

natěračství,

malířství,

sklenářství,

kovářství,

instalatérství,

elektrikářství.

Rozsah

dokumentace

musí

být

v

souladu

s

platnými

právními

předpisy.

Pokyny

k

následujícím

kritériím:

·

•

b)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

stavební

dokumentaci

v

rozsahu

jeden

půdorys

objektu,

dva

řezy

objektu

a

jeden

celkový

situační

výkres

stavby.

Uchazeč

správně

orientuje

stavební

dokumentaci

půdorysu

objektu

vzhledem

k

zakreslení

stavby

v

celkovém

situačním

výkresu

stavby.

Uchazeč

označí

v

půdorysu

místa

vedení

řezů.

·

•

c)

Autorizovanou

osobou

je

uchazeči

předložena

stavební

dokumentace

půdorysů

v

rozsahu

minimálně

tří

na

sebe

navazujících

podlaží

stavby.

Na

předložených

půdorysech

není

vyznačena

informace

o

podlaží.

Uchazeč

popíše

prostorovou

návaznost

předložených

půdorysů.

·

•

e)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

historickou

plánovou

dokumentaci

objektu

v

rozsahu

dvou

půdorysů

objektu

a

jednoho

řezu

objektu.

·

•

f)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

popisnou

část

stavební

dokumentace

a

plánovou

dokumentaci

v

rozsahu

půdorys

prvního

nadzemního

podlaží

a

nejvyššího

podlaží

objektu.

·

•

g)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

stavebně

-

historický

průzkum

objektu

a

plánovou

část

stavební

dokumentace

téhož

objektu.

Uchazeč

v

plánové

dokumentaci

vyhledá

a

vyznačí

blokaci

stavebních

prací

dle

závěrů

stavebně

-

historického

průzkumu.

·

•

h)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

stavební

deník.

Stavební

deník

může

zachycovat

i

provedení

fiktivní

stavby.

Uchazeč

dle

zápisu

ze

stavebního

deníku

popíše

fázi

rozpracovanosti

stavby.

ORIENTACE

V

PRÁVNÍCH

PŘEDPISECH

SOUVISEJÍCÍCH

S

ÚDRŽBOU

A

OBNOVOU

PAMÁTKOVÉHO

OBJEKTU

·

•

a)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

vyjmenovat

základní

pojmy

související

s

obnovou

památkového

objektu

dle

památkového

zákona

č.

20/1987

Sb.,

zákon

o

státní

památkové

péči,

ve

znění

pozdějších

předpisů,

a

stavebního

zákona

č.

183/2006

Sb.,

o

územním

plánování

a

stavebním

řádu,

ve

znění

pozdějších

předpisů.

·

•

c)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

vymezit

rozdíly

i

z

hlediska

procesního.

·

•

d)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

popsat

základní

postup

realizace

stavební

akce

z

hlediska

stavebníka

a

vlastníka.

ORIENTACE

V

PŮVODNÍCH

STAVEBNÍCH

TECHNOLOGIÍCH

A

MATERIÁLECH

·

•

b)

Autorizující

osoba

předloží

uchazeči

postupně

tři

detailní

fotografie

kamenného

povrchu

opracovaného,

které

zachycují

některé

z

následujících

historických

postupů:

špiclování,

zubování,

pemrlování,

bosování

a

rýhování.

Pro

jeden

historický

postup

je

předložena

jedna

detailní

barevná

fotografie

o

rozměrech

min.

10

cm

x

15

cm

(lze

nahradit

digitální

fotografií

na

PC).

·

•

e)

Uchazeč

vyjmenuje

základní

příčiny

poruchy

pro

každou

uvedenou

historickou

konstrukci.

·

•

f)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči,

případně

ukáže

přímo

na

místě,

vzorek

omítky

na

zdivu

nebo

jiném

vhodném

pokladovém

materiálu.

ORIENTACE

VE

STAVEBNÍCH

TECHNOLOGIÍCH

A

MATERIÁLECH

POUŽÍVANÝCH

PŘI

OBNOVĚ

PAMÁTKOVÝCH

OBJEKTŮ

·

•

b)

Uchazeč

k

tomu

uvede

vhodné

nové

materiály

a

technologie,

nelze

-

li

provést

tradičně.

Autorizovaná

osoba

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 5 z 9

Hodnotící standard

předloží

uchazeči

dvě

fotografie

jednoho

historického

zdiva

či

historické

zděné

konstrukce

v

rozsahu:

celkový

náhled

a

detailní

fotografie

povrchu.

Jsou

předkládány

barevné

fotografie

o

rozměrech

min.

10

cm

x

15

cm

(lze

nahradit

digitální

fotografií

na

PC).

·

•

c)

Uchazeč

k

tomu

uvede

vhodné

nové

materiály

a

technologie,

nelze

-

li

provést

tradičně.

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

dvě

fotografie

jednoho

dřevěného

historického

materiálu

či

dřevěné

historické

konstrukce

v

rozsahu:

celkový

náhled

a

detailní

fotografie

povrchu.

Jsou

předkládány

barevné

fotografie

o

rozměrech

min.

10

cm

x

15

cm

(lze

nahradit

digitální

fotografií

na

PC).

SESTAVENÍ

A

KONTROLA

ROZPOČTU

STAVEBNÍ

ČINNOSTI

PROVÁDĚNÉ

NA

PAMÁTKOVÉM

OBJEKTU

Stavební

akce

musí

zahrnovat

zapojení

alespoň

5

z

těchto

řemesel:

tesařství,

truhlářství,

klempířství,

pokrývačství,

zednictví,

štukatérství,

natěračství,

malířství,

sklenářství,

kovářství,

instalatérství,

elektrikářství.

·

•

a)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

na

základě

předložené

prováděcí

dokumentace

a

soupisu

prací

sestavit

modelový

rozpočet

pro

zednické

práce.

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

indentifikovat

položky

zednických

prací

a

aproximativně

určit

rozpočet

s

možnou

odchylkou

25

%.

·

•

b)

Autorizovaná

osoba

předloží

uchazeči

fotografie

poruchy

vyžadující

stavební

údržbu

v

rozsahu:

náhled

a

detailní

fotografie

poruchy.

Jsou

předkládány

barevné

fotografie

o

rozměrech

min.

10

cm

x

15

cm

(lze

nahradit

digitální

fotografií

na

PC).

·

•

c)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

popsat

základní

způsoby

finanční

kontroly

plnění

rozpočtu

a

popsat

způsoby

řešení

dodatečných

prací

a

méně

prací.

·

•

d)

Uchazeč

pro

splnění

kritéria

musí

popsat

základní

kroky

postupů

a

možností

sestavení

aproximativního

rozpočtu

či

odborného

odhadu

celkových

nákladů

stavební

akce.

ORGANIZACE

A

KONTROLA

POSTUPU

ŘEMESLNÝCH

PRACÍ

PŘI

OBNOVĚ

PAMÁTKOVÉHO

OBJEKTU

·

•

a)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

sestavit

modelový

harmonogram

stavební

akce

na

základě

zadání.

Za

modelovou

stavební

akce

se

považuje

stavební

akce,

pro

kterou

uchazeč

sestavil

rozpočet

v

rámci

odborné

dovednosti:

Sestavení

a

kontrola

rozpočtu

stavební

činnosti

prováděné

na

památkovém

objektu,

kritérium

hodnocení

a).

·

•

b)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

vyjmenovat

z

hlediska

právních

předpisů

základní

a

nutný

obsah

dokumentace

provedení

stavby,

dokumentace

pro

stavební

povolení

a

jejich

vzájemný

rozdíl.

Dále

požadavky

kladené

právními

předpisy

na

stavební

deník.

·

•

f)

Uchazeč

musí

pro

splnění

kritéria

popsat

správný

postup

řemeslných

prací

včetně

nutných

technologických

přestávek

u

jednoho

z

následujících

úkolů:

výměna

špaletových

oken,

výměna

dřevěné

podlahy

zasažené

dřevomorkou,

výměna

části

krovu

poškozeného

dřevokazným

hmyzem,

výměna

schodiště

vybudovaného

z

nevhodných

materiálů.

Úkol

určí

autorizující

osoba

na

základě

losu

v

okamžiku

konání

zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, stavebnictví, historie nebo dějin umění a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy památkového objektu s minimálně 5 podřízenými stálými zaměstnanci v pracovním poměru, z těchto 5 let odborné praxe musí být minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavitelství nebo ekonomiku a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti správy budov a majetku na památkovém objektu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Vysokoškolské vzdělání ve stavebním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti řízení stavebních investic na památkových objektech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost s počítačem a základním kancelářským softwarem (textový a tabulkový editor, prohlížeč obrazových souborů)

Soubory stavební dokumentace dle platných právních předpisů v rozsahu popisné části dokumentace a plánové dokumentace v rozsahu: minimálně tři půdorysy na sebe navazujících podlaží objektu, dva řezy objektu a jeden celkový situační výkres stavby

Soubor historické plánové dokumentace objektu v rozsahu dvou půdorysů objektu a jednoho řezu objektu

Stavebně-historický průzkum, vypracovaný v souladu s metodikou pro stavebně-historické průzkumy, včetně kompletního souboru stavební dokumentace vyžadovaného pro provedení této zkoušky

Stavební deník rozpracované a nedokončené stavby v rozsahu dle platných právních předpisů. Může se jednat i o fiktivní stavbu

Soubor barevné fotografické dokumentace kamenného povrchu opracovaného následujícími historickými postupy: špiclování, zubování, pemrlování, bosování a rýhování. Pro jeden historický postup je určena jedna detailní barevná fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

Jeden vzorek omítky se třemi vrstvami omítky na zdivu nebo jiném vhodném pokladovém materiálu

Soubor barevné fotografické dokumentace jednoho dřevěného historického materiálu či dřevěné historické konstrukce v rozsahu: celkový náhled a detailní fotografie povrchu. Barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

Prováděcí dokumentace stavby v souladu s platnými právními předpisy, pro jejíž realizaci je nutné zapojení alespoň 5 z těchto řemesel: tesařství, truhlářství, klempířství, pokrývačství, zednictví, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, instalatérství, elektrikářství

Soubor barevné fotografické dokumentace poruchy vyžadující stavební údržbu v rozsahu: náhled a detailní fotografie poruchy. Barevné fotografie o rozměrech min. 10 cm x 15 cm (lze nahradit digitální fotografií na PC)

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do max. 2 dnů v odstupu max. 2 týdnů.

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu

Autoři hodnoticího standardu

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní památkový ústav

Správa zámku Rosice

Nadace Kutná Hora UNESCO

Ing. arch. Ladislav Svoboda

Technik/technička památkové obnovy, 31.7.2026 11:26:23

Strana 9 z 9